**Cliente** – ZetaDrawings **Proyecto** - Portafolio Artístico con 5 páginas web

**Estimado de Desarrollo Web** - 2 semanas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Servicio** | **Descripción** | **Valor (en dólares)** |
| Diseño de Wireframes | Se realizan las reuniones necesarias para identificar el diseño respectivo e ideas del cliente con tal de lograr un boceto y luego los Wireframes necesarios para poder suceder al desarrollo del sitio web. El diseño es siempre responsive.  Una vez finalizado el diseño, se realizará otra reunión con el cliente para que se apruebe el mismo, y se pueda comenzar el desarrollo. | $200 |
| Desarrollo Web | Se comenzará el desarrollo real del sitio web, con todas sus páginas correspondientes, imágenes acordadas, logos, etc. Se prioriza mantener un código limpio, ordenado, y optimizado, así como con el tamaño y calidad de imágenes, con tal de lograr un sitio web ágil para cualquier usuario.  A mitad de la fecha estipulada, se realizará una reunión con el cliente para mostrar los avances y aceptar cualquier cambio que se proponga | $500 |
| SEO del sitio web  (Opcional) | Imprescindible a la hora de buscar el sitio web por Google o Bing, Yahoo, etc.  Es la optimización requerida para que estos buscadores identifiquen al sitio web y las relacionen con las búsquedas de los usuarios. | $50 |
| Mantenimiento del sitio web  (Opcional) | Servicio de mantenimiento ante cualquier problema o cambio deseado que surja. | $200 |
| Diseño de Logos, Imágenes  (Opcional) | Diseño por especialistas en materia de diseño.  Cualquier diseño de Logo o Imagen que proponga el cliente | $100  (Cada Logo o Imagen) |

**Notas y conceptos importantes:**

* Por cada etapa del armado del sitio, se podrá tener hasta 3 reuniones con el cliente para sugerencia de cambios, luego de eso se cobrará un monto extra de 50 dólares por cada reunión extra.
* No se incluye la contratación de un servidor (alojamiento web), ni la adquisición del dominio web. Eso queda a responsabilidad del cliente.
* Se orientará al cliente sobre el punto anterior para que pueda contratar un servidor adecuado para el sitio web

**Zaccagnino’s Company**

Somos una empresa nueva en el mercado, que busca ofrecer sitios webs de gran calidad, con un coste y tiempos reducidos.

Priorizamos la máxima satisfacción del cliente, y un diseño elegante, correcto, y optimizado de las páginas.

Siempre estamos abiertos a críticas y recomendaciones de nuestros clientes.

Esperamos una repuesta de su parte, y estamos ansiados de poder trabajar con usted.

